REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

--------

MINISTERE DE LA CULTURE, GENRE ET CADRE DE VIE

--------

AGENCE NATIONALE POUR LA PROPRETE DU SENEGAL

TERMES DE REFERENCE

Opération pré-hivernale d’éradication

des ordures en banlieue

JUIN 2011

CONTEXTE

A l’origine, la banlieue était constituée d’habitations spontanées du fait de l’exode rural pendant les grands moments de sécheresse. Les populations installées dans les bas- fonds subissent à présent l’effet du retour de la pluviométrie qui contribue à les maintenir sous les eaux.

La situation en banlieue est marquée actuellement par une production de déchets exponentielle du fait de l’enclavement, du resserrement territorial sous la pression démographique, de la faiblesse des capacités techniques organisationnelles en termes de gestion des ordures, (organisation du système de ramassage des ordures) et d’équipements adéquats (assainissement, voierie), entre autres.

L’hivernage arrive avec son lot de désagréments : inondations, perturbations dans les transports, problèmes d’évacuation des eaux pluviales, mais aussi et surtout, l’évacuation des ordures. Ceci impacte réellement sur le cadre et la qualité de vie des populations.

Au –delà de la Journée Mondiale de l’Environnement (JME) qui a été le prétexte pour certaines communes et organisations communautaires de base (OCB) de solliciter l’appui technique et matériel de APROSEN pour la mise en œuvre d’activités citoyennes prévues en banlieue, de nombreuses demandes d’appui nous parviennent toujours à l’Agence.

La prise en compte de l’ensemble des Communes devant conduire à une amélioration qualitative de l’environnement immédiat des populations, amène l’Agence à susciter une dynamique de mutualisation des opérations pour plus de visibilité en termes de mobilisation et d’impact pour la sensibilisation et l’éradication des dépôts sauvages.

L’objectif visé à travers cette démarche est d’améliorer l’organisation des opérations citoyennes à travers une synergie des forces et des moyens de l’ensemble des acteurs concernés  afin de fournir un service de meilleure qualité aux populations.

De façon spécifique, il s’agit de contribuer de façon qualitative à l’amélioration de la salubrité avant l’hivernage par des actions de prévention en banlieue (investissement humain), de conduire les populations à un changement de comportement et à une plus grande prise de conscience de la préservation de leur environnement immédiat.

Au demeurant, le Conseil Présidentiel sur les inondations avait recommandé comme mesure prioritaire, l’amélioration des conditions d’hygiène et de salubrité des sites autour des bassins de rétention et des zones d’insalubrité les plus critiques dans les quartiers inondés.

C’est dans ce cadre que l’Agence compte mettre en œuvre une vaste opération pré-hivernale d’éradication des ordures dans la banlieue.

Sur la base des sollicitations,  un comité technique a été mis en place pour la bonne conduite des opérations.

Eu égard aux délais d’organisation très courts et à la nécessité de rationalité dans l’utilisation des moyens disponibles, sept (07) communes et environ dix (10) Organisations Communautaires de Base (OCB) ont été ciblées dans ce programme.

Une attention toute particulière sera accordée aux Associations autour des bassins de rétention dans les communes ciblées notamment les bassins de Nietti Mbar, de Bagdad (Djeddah Thiaroye Kao) et  de Wakhinane Nimzath (Guédiawaye).

Il s’agit des Communes :

- Yeumbeul Nord ;

- Yeumbeul Sud  ;

- Thiaroye Gare ;

- Malika ;

- Djiddah Thiaroye Kao ;

- Guinaw Rail Nord ;

- Guinaw Rail Sud ;

- Diamaguene Sicap Mbao ;

- Mbao;

- Wakhinane Nimzath ;

- Medina Gounass.

Pour les OCB

- Association Nouvelle Vision ;

- Alliance des Jeunes de Fass  Mbao ;

- Association des Jeunes libéraux de Yeumbeul ;

- Association des Jeunes pour le Développement de Guédiawaye ;

- Association des Jeunes de Darou Salam ;

- Association Benno ;

- Jeunesse Action Développement ;

- Femmes Action Développement ;

- Acteurs porteurs de dynamique communautaire ;

- Comité Consultatif des femmes de Pikine, entre autres.

La mise en œuvre rapide du programme va conduire incontestablement à un impact visible et immédiat sur le cadre et la qualité de vie des populations.

En termes de résultats, les acteurs seront sensibilisés et informés su les enjeux de l’hygiène et de la propreté, la salubrité sera visible en banlieue particulièrement sur les sites répertoriés et des actions développées en faveur d’une prise de conscience des citoyens.

- Sites à investir -Expression des besoins –Moyens humains

| Commune d’Arrondissement | Sites à investir | Activités | Expression des besoins | Moyens humains |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yeumbeul Nord | Darou Salam 6 (terrain vague derrière le camp) Cité Gadaye (entrée de la bande des filaos) Darou Salam 4(avant la mosquée Iman SY) Cité Asecna (derrière le lycée) Route Nationale 103 (à partir de station Total) | ERADICATION DEPOTS SAUVAGES NETTOIEMENT BASSINS DE RETENTION | 15 pelles 15 râteaux 15 fourches 15 brouettes 20 paires de gants 15 bottes 200 cache nez 01 Pelle Mécanique 02 camions de 16 m3 | 150 |
| Yeumbeul Sud | Djida 1 Afia 4 A et B Afia 1 Médina Yeumbeul Médina Thiaroye Kao Marché Afia Thiaroye kao 5 Touba Thiaroye |  | 01 Pelle Mécanique 02 camions 16 m3 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 20 gants 10 bottes 100 cache nez | 150 |
| Pikine Guinaw rail Sud | Mare d’eau et Environnants Quartier Demba Gueye MarchéWarranga Tout le long des rails |  | 01 pelle mécanique 02 camions 16 m 3 30 pelles 20 râteaux 20 fourches 20 brouettes 20 paires de gants 20 bottes 20 Piques 200 cache nez 01 Pelle Mécanique 02 camions de 16 m3 | 150 |
| Djeddah Thiaroye Kao (Commune d’accueil) | Mousdalifa1 Mousdalifa 2 Mousdalifa 3 Djida 1 Djida 2 Nietty Mbar Cité Police Texaco Sante Yalla Mésséré Minam Marché Diamalaye (derrière les cantines) Gandiol (prés du bassin de rétentions) |  |  | 300 |

| Commune d’Arrondissement | Sites à investir | Activités | Expression des besoins | Moyens humains |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malika | Malika sur mer (sous les filaos) Cité Sonatel et Alentours Entrée décharge de Mbeubeus (dépression) Marché Malika | ERADICATION DEPOTS SAUVAGES | 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 10 gants 10 bottes 100 cache nez | 150 |
| Diamaguene Sicap MBAO | Quartier Moussa Pathé Sow Tout le long des rails Tally Mame Diarra Marché Sicap Mbao Ma forêt classée Mbao Marché darkassé Médinatoul mounawara |  | 01 pelle Mécanique 02 camions 16m3 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 10 paires gants 10 paires de bottes 100 cache nez | 150 |
| Mbao | Keur Mbaye Fall Grand Mbao Petit Mbao ZAC Mbao |  | 01 pelle Mécanique 01 camion 16m3 15 pelles 15 râteaux 10 fourches 10 brouettes 100 cache nez |  |
| Guinaw Rail Nord | Grande Mosquée de Guinaw Rail Sonac Les Rails Garage Barra Encente inspection Lycée thiaroye |  | 01 pelle Mécanique 01 camion 16m3 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 100 cache nez |  |

| Commune d’Arrondissement | Sites à investir | Activités | Expression des besoins | Moyens humains |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiaroye Gare | Marché thiaroye Tally Diallo | ERADICATION DEPOTS SAUVAGES NETTOIEMENT BASSINS DE RETENTION | 1 benne tasseur 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 50 cache nez |  |
| Thiaroye sur Mer | Quartier vieux Thiam Tolou Serigne Bi Ancien bâtiment port de santé Derrière école Malick |  | 1 benne tasseur 1 camion 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 50 cache nez |  |
| Pikine Est | Cité pépinière |  | 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 50 cache nez |  |
| Wakhinane Nimzath | Darou rahmane aux abords du lac Wakhinane 4 Etage Madjalé Angle Mousse |  | 01 pelle Mécanique 01 camion 16m3 10 pelles 10 râteaux 10 fourches 10 brouettes 100 cache-nez |  |
| Medina Gounass | Darou salam 4 Bassin Gounass 1 et 2 Quartier Baïdy Ndiaye Quartier Thierno Kane |  | 01 pelle Mécanique 01 camion 16m3 15 pelles 15 râteaux 15 fourches 10 brouettes 100 cache-nez |  |

- Modalités pratiques de mise en œuvre

Ce programme s’articulera autour de trois (03) grandes activités :

- Le Comité Départemental de Développement ;

- Le lancement ;

- Le programme d’information, de sensibilisation et de communication.

  - Le CDD

Un comité Départemental de Développement a été tenu à la Préfecture de Pikine sur la Validation du projet de programme pré-hivernal d’éradication des ordures en banlieue et le Suivi des recommandations issues du conseil interministériel sur l’évaluation de la mise en œuvre des principales mesures de lutte contre les inondations, le mercredi 29 juin 2011, sous la présidence de Monsieur Abdoul Aziz DIAGNE, Adjoint au Préfet de Pikine.

Sous réserve de l’élargissement du programme à l’ensemble des communes d’arrondissement du département de Pikine et du choix des Organisations Communautaires de base à compléter, le programme pré –hivernal d’éradication des ordures a été validé, en présence des autorités administratives, locales, des services techniques et des OCB.

  - Le  lancement

Pour plus de visibilité des actions engagées et d’impact sur le programme, le lancement se fera de façon sectorielle sur quatre (04) sites selon le chronogramme ci-après défini.

Pour les autres sites, il sera organisé des visites de terrain. Ceci permettra d’investir toutes les zones ciblées au cours d’une même période.

La mobilisation sera assurée par les Organisations Communautaires de base (associations, comités de femmes), chacune dans sa commune respective.

Le lancement se fera autour des activités citoyennes en présence des élus locaux et autorités administratives avec la participation de la presse (presse écrite et audiovisuelle).

  - Le programme d’information, de sensibilisation et de communication.

En outre, un programme de communication sera mis en œuvre pour d’une part informer, sensibiliser et mobiliser les populations des zones concernées par l’opération autour des activités et, d’autre part promouvoir une bonne information des populations sur l’étendue du territoire national.

Deux approches seront privilégiées : une communication de proximité (radios locales, podium d’information et de sensibilisation, animations locales) et une communication de masse recourant aux media de masse (podium d’information et de sensibilisation, radios, télévisions et presse écrite).

Pour la question du suivi et de la supervision

Les Communes et OCB désigneront chacun un point focal qui  travaillera en relation directe avec APROSEN.

Aussi, l’intervention du Service national d’Hygiène est vivement souhaitée pour la désinfection et la délarvation des bassins de rétention après leur nettoiement.

- Chronogramme des activités

| Lieu /Date | Horaires | Activités | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendredi 22 juillet 2011 | 9h30 10H- 11h | - Départ du cortège Préfecture de Pikine - Lancement des opérations à Yeumbeul Nord, derrière le CDEPS de Yeumbeul - Coup de râteau | - Pdt Assemblée nationale, ME /MCGCV, Autorités administratives (Préfet de Pikine, Sous-Préfets Dagoudane Pikine, Niayes, Thiaroye, les services techniques, APROSEN Elu local, Invité, Comité Consultatif, Acteurs Porteurs de Dynamique Communautaire |
|  | 11h -11h30 | - Lancement des opérations à Guinaw Rail Sud (près de la marre d’eau, derrière la Commune) - Coup de balai | Pdt Assemblée nationale, ME/MCGCV, Autorités administratives (Préfet, Sous-Préfets de Dagoudane, Niayes, Thiaroye, les services techniques, élus locaux, APROSEN, Invités, Comité Consultatif de femmes |
|  | 11h30-12h30 | - Lancement des opérations à Djeddah Thiaroye KAO (entre les deux bassins : le grand bassin de Djeddah et les deux bassins de darou rahmane) - Coup de râteau |  |
|  | 13h | - Fin de la cérémonie |  |
|  | 21h | - Cérémonie Xeex Mbalitt à Yeumbeul (CDEPS) | - Assocations de jeunes - Groupes de rap - Responsables des jeunes |

| Lieu /Date | Horaires | Activités | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Samedi 23 juillet 2011 | 9h30 | - Départ du cortège APROSEN - Visite de site à Thiaroye sur mer | DG APROSEN ; Equipe APROSEN ; Invités |
|  | 10h 11h 12h 13h 13h30 14h 14h30 15h00 15h30 | - Visite de site à Diamaguene Sicap Mbao (Complexe Commercial de Sicap Mbao) - Visite de site à Mbao (Kamb) - Visite de site à Malika (Cité Sonatel à côté du CEM de Malika) - Visite de site à Yeumbeul Sud (marché AFIA) - Visite de site à Guinaw Rail Nord - Visite de site à Thiaroye Gare (quartier Fass 1) - Visite Wakhinane Nimzath (bassin wakhinane : étage madialé) - Visite Medina Gounass (bassin Gounass) - Fin des visites | DG APROSEN, Equipe APROSEN, Sous-Préfets, élus locaux |
| Dimanche 24 juillet 2011 | 10h-13h | - Suivi des activités sur le terrain | APROSEN (agents techniques), Service national de l’hygiène |